|  |
| --- |
| Приложение 1к приказу управления жилищно- коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

ОТЧЕТ

о целевом использовании средств областного бюджета, местных бюджетов и ходе проведения модернизации системы коммунальной инфраструктуры по выполнению мероприятий, предусмотренных государственной программой Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015-2018 годы

 МО «Смидовичское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО

(наименование муниципального образования)

за январь - сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый объем финансирования, руб. | Получено на счет местного бюджета, руб. | Перечислено подрядчику, руб. | Освоено по актам выполнен-ных работ, руб. | Номер, дата акта выполнен-ных работ |
|  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет  | Всего | Областной бюджет | Номер, дата платеж-ного поруче-ния | Местный бюджет | Номер, дата платеж-ного поруче-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реконструкция котельной в с. Аур | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 270 00,00 | №760509от 09.10.18 | 30 000,00 | №745446 от 28.09.18 | Счет на аванс | № 29 от 21.09.18 |
| Капитальный ремонт водозабора «Северный» | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Врио главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Лупанов

Смидовичского городского поселения подпись Фамилия И.О.

Консултьтант - главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.С. Васильева

 подпись Фамилия И.О.

Печать

|  |
| --- |
| Приложение 2к приказу управления жилищно- коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

 ОТЧЕТ

о результатах проведения модернизации системы коммунальной инфраструктуры по выполнению мероприятий, предусмотренных государственной программой Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015-2018 годы

 МО «Смидовичское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО

(наименование муниципального образования)

за январь - сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в действие | Описание достигнутых результатов  |
| План на 2018 год | Факт за январь-сентябрь 2018 г.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция котельной в с. Аур | Гкал | 1 Гкал | 0 | Заключен контракт от 21.09.2018 |
| Капитальный ремонт водозабора «Северный» | - | - | 0 | 2 аукциона и 1 запрос предложений не состоялись. Направлено письмо о замене мероприятия в программе. |

Врио главы администрации Смидовичского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Лупанов

 подпись Фамилия И.О.