Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Смидович

22.05.2019 № 259

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Смидовичского городского поселения на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Смидовичского городского поселения на 2019-2022 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения от 25.12.2018 № 560 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Смидовичского городского поселения на 2019 – 2021 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Смидовичские вести», на официальном сайте (смидовичское.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского поселения С.С. Новикова

Готовил:

главный специалист–эксперт

администрации Смидовичского

городского поселения Д.В. Фрозинова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

от 22.05.2019 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СМИДОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

1. Паспорт муниципальной целевой Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Смидовичского городского поселения (далее - автомобильные дороги городского поселения) на 2019 - 2022 годы |
| Основание  для разработки  программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";  - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Подпрограмма муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Смидовичское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО |
| Заказчик  программы | Администрация муниципального образования "Смидовичское городское поселение" Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области |
| Разработчик  программы | Администрация муниципального образования "Смидовичское городское поселение" Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области |
| Цель  программы | Сохранность существующей сети автомобильных дорог городского поселения, улучшение инженерного обустройства дорог для обеспечения безопасности дорожного движения |
| Основные  задачи  программы | 1. Наращивание объемов работ по содержанию дорог городского поселения до уровня нормативного содержания.  2. Проведение ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.  3. Проведение ремонта автомобильных дорог с грунтовым покрытием.  4. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Смидовичское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО |
| Сроки реализации  программы | Программа реализуется с 2019 по 2020 год |
| Перечень  основных  мероприятий  программы | Содержание автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений на них.  1. Ремонт автомобильной дороги «улица Октябрьская» п. Смидович.  2. Ремонт автомобильной дороги «Смидович – Песчаное»  3.Ремонт автомобильной дороги «улица 30 лет Победы» п. Смидович.  4. Ремонт автомобильной дороги «улица Шевчука» п. Смидович.  5. Ремонт автомобильной дороги «улица Карла Либкнехта» п. Смидович.  6. Ремонт автомобильной дороги «улица Комсомольская» п. Смидович.  7. Ремонт автомобильной дороги «улица Чкалова» п. Смидович.  8. Ремонт автомобильной дороги «улица Садовая» с. Аур  9. Ремонт автомобильной дороги «улица Комсомольская»  с. Аур.  10. Ремонт автомобильной дороги «улица Совгаванская»  с. Белгородское.  11. Ремонт автомобильной дороги «улица Пионерская»  п. Смидович.  12. Ремонт автомобильной дороги «улица Северная»  п. Смидович. |
| Исполнители  основных  мероприятий  программы | 1.Администрация муниципального образования «Смидовичское городское поселение»  2. Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Объемы и  источники  финансирования | Объем финансирования в целом по программе составит 5960,45 тыс. руб., в том числе:  - бюджет муниципального образования "Смидовичское городское поселение" – 5960,45 тыс. руб. <\*>;  в том числе по годам реализации:  на 2019 год - 1884,50 тыс. руб.,  на 2020 год - 1964,02 тыс. руб.,  на 2021 год – 2111,93 тыс. руб. |
| Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4600,00 тыс. руб., в том числе.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 4100,00 тыс. руб., ом;  Бюджет муниципального образования 500,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2019 год – 600,0 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 500,0 тыс. руб.,  Бюджет муниципального образования 100,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2020 год – 2000,00 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1800,0 тыс. руб.,  Бюджет муниципального образования 200,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2021 год- 2000,00 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1800,0 тыс. руб.  Бюджет муниципального образования 200,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы | Сохранение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений, обеспечивающего безопасное дорожное движение. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной инфраструктуры |
| Система  организации  контроля за  исполнением  программы | Контроль за реализацией программы и подготовку необходимой отчетности осуществляет администрация муниципального образования «Смидовичское городское поселение» |

> Объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Смидовичское городское поселение" является прогнозным и может уточняться в течение действия программы.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В собственности муниципального образования «Смидовичское городское поселение» 87 автомобильных дорог местного значения.

Дорожное покрытие автомобильных дорог городского поселения грунтового типа – 65,82 км, усовершенствованного типа – 23,571 км. Автомобильные дороги городского поселения характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Отдельные дорожные сооружения характеризуются разрушением конструкций и требуют восстановительных работ.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог городского поселения лишь на 30 % соответствует нормативным требованиям, 70% не соответствует нормативным требованиям.

3. Цели, задачи и сроки реализации программы

3.1. Цель и задачи программы

Цель программы - сохранность существующей сети автомобильных дорог городского поселения, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Наращивание объемов работ по содержанию дорог городского поселения до уровня нормативного содержания.

2. Проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах городского поселения и инженерных сооружений на них.

3.2. Сроки реализации программы

Программа реализуется с 2019 по 2021 год (см. Таблицу 2)

Сроки реализации программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование программных мероприятий | Период  реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | Содержание автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений на них | 2019 - 2021 годы | Поддержание надлежащего  технического состояния  автомобильных дорог  городского поселения и  искусственных сооружений на них общей протяженностью 89,391 км |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «улица Карла Либкнехта» п. Смидович | 2019 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Карла Либкнехта» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «улица Комсомольская» с. Аур | 2019 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Комсомольская» с. Аур, безопасности дорожного движения |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги «улица Октябрьская» п. Смидович | 2019 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Октябрьская»  п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «улица Садовая» с. Аур | 2019 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Садовая» с. Аур, безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги «улица Шевчука» п. Смидович | 2020 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Шевчука» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги «Смидович – Песчаное» | 2020 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «Смидович-Песчаное», безопасности дорожного движения |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги «улица Комсомольская» п. Смидович | 2020 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Комсомольская» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги «улица Чкалова» п. Смидович | 2020 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Чкалова» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги «улица Совгаванская» с. Белгородское | 2021 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Совгаван с. Белгородское, безопасности дорожного движения |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги «улица 30 лет Победы» п. Смидович | 2021 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица 30 лет Победы» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги «улица Пионерская» п. Смидович | 2021 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Пионерская» п. Смидович, безопасности дорожного движения |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги «улица Северная»  п. Смидович | 2021 год | Повышение технического уровня автомобильной дороги  «улица Северная» п. Смидович, безопасности дорожного движения |

4 Система программных мероприятий

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных  мероприятий | Объем и источники  финансирования программных  мероприятий | | | Срок  реали  зации | Ожидаемый  результат в  количест-  венном  измерении | Исполнители  программных  мероприятий |
| Всего,  т.руб. | Бюджет  МО, т.р. | Бюджет  ЕАО,  т.р. |
| 1. | Содержание автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений на них | 1884,50 | 1884,50 | - | 2019 | 89,391 км | Администрация  МО  «Смидовичское городское  поселение» |
| 1964,02 | 1964,02 | - | 2020 | 89,391 км |
| 2111,93 | 2111,93 | - | 2021 | 89,391 км |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги улица Комсомольская с. Аур | 411,50 | 411,50 | - | 2019 | 0,05 км |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «Октябрьская» п. Смидович | 600,0 | 600,0 | - | 2019 | 0,07 км |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги «улица Садовая»  с. Аур | 411,5 | 411,5 | - | 2019 | 0,05 км |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «улица Шевчука  п. Смидович | 461,5 | 461,5 | - | 2019 | 0,05 км |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги «улица Совгаванская»  с. Белгородское | 434,5 | 434,50 | - | 2020 | 0,06 км |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги «Смидович-Песчаное» | 679,52 | 679,52 | - | 2020 | 0,1 км |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги «улица Комсомольская» п. Смидович | 450,0 | 450,0 | - | 2020 | 0,07 км |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги «улица Чкалова»  п. Смидович | 450,0 | 450,0 | - | 2020 | 0,06 км |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги  «улица Совгаванская» с. Белгородское | 400,00 | 400,00 |  | 2021 | 0,05 км |
| ,  11 | Ремонт автомобильной дороги «улица 30 лет Победы»  п. Смидович | 700,50 | 700,50 |  | 2021 | 0,1 км |
|  | Ремонт автомобильной дороги «улица Пионерская» п. Смидович | 561,43 | 561,43 |  | 2021 | 0,5 км |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги «улица Северная» п. Смидович | 400,00 | 400,00 |  | 2021 | 0,5 км |
|  | ВСЕГО: | 5960,45 | 5960,45 | - |  | 1,66 км |

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета муниципального образования «Смидовичское городское поселение» (Таблица4).

Таблица 4

Структура финансирования программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники и направления расходов | Финансовые затраты всего, тыс. руб. |
| 1 | Бюджет муниципального образования «Смидовичское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | 5960,45 |
|  | ВСЕГО: | 5960,45 |

6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программы с 2019 по 2021 год будут выполнены работы по содержанию автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений на них общей протяженностью – 89,391 км, выполнен ремонт автомобильных дорог городского поселения «Смидович-Песчаное», «Улица Карла Либкнехта», «улица Шевчука», «улица Чкалова», «улица Октябрьская», «улица 30 лет Победы», «улица Комсомольская» «улица Северная», «улица Пионерская» п. Смидович, «улица Садовая», «улица Комсомольская», с. Аур, «улица Совгаванская» с. Белгородское.

Реализация программы обеспечит:

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог городского поселения и искусственных сооружений на них общей протяженностью 89,391;

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог городского поселения «Смидович-Песчаное», «Улица Карла Либкнехта», «улица Шевчука», «улица Чкалова», «улица Октябрьская», «улица 30 лет Победы», «улица Комсомольская», «улица Пионерская», «улица Северная» п. Смидович, «улица Садовая», «улица Комсомольская», с. Аур, «улица Совгаванская» с. Белгородское;

- наращивание объемов работ по содержанию дорог городского поселения соразмерно увеличению финансирования на содержание дорог;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах городского поселения.

7. Организация управления программой и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы и подготовку необходимой отчетности осуществляет администрация муниципального образования «Смидовичское городское поселение»

**Подпрограмма муниципальной программы**

"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании "Смидовичское городское поселение" Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области"

на 2019 - 2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Смидовичского городского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Смидовичское городское поселение" Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области" |
| Задачи подпрограммы | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период реализации программы |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4600,00 тыс. руб., в том числе.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 4100,00 тыс. руб., ом;  Бюджет муниципального образования 500,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2019 год – 600,0 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 500,0 тыс. руб.,  Бюджет муниципального образования 100,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2020 год – 2000,00 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1800,0 тыс. руб.,  Бюджет муниципального образования 200,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб.  2021 год- 2000,00 тыс. руб.  Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1800,0 тыс. руб.  Бюджет муниципального образования 200,00 тыс. руб.  Областной бюджет 0,00 тыс. руб. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением движения по ним также является существенной проблемой развития транспортной системы города.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. Сопутствующей причиной совершения ДТП остаются дефекты дорожного покрытия, отсутствие необходимого количества разметки, дорожных знаков, искусственного освещения и пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения.

С целью сохранения в городском поселении положительной тенденции изменения уровня аварийности на дорогах и создания благоприятных условий проживания для жителей городского поселения администрация городского поселения старается уделять внимание проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, путем повышения качества и технической оснащенности автомобильных дорог.

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов - актуальная социально-экономическая проблема нашего времени. Одним из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти является поддержка и социальная защита инвалидов.

Социальная политика городского поселения направлена на повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями, их социальную адаптацию и интеграцию в общество, обеспечение беспрепятственного доступа лиц к социально значимым объектам.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные категории людей с ограниченными возможностями: граждане с нарушениями зрения, граждане с нарушениями слуха, граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевой проблемой данных категорий людей с ограниченными возможностями является адаптация социальной инфраструктуры.

Острой проблемой остается недоступность общественного транспорта. Транспортные коммуникации (остановки, пешеходные переходы, транспортные средства и другие) не приспособлены к возможностям людей с ограниченными возможностями и других маломобильных граждан. Улицы в большинстве случаев не обеспечивают передвижение людей с ограниченными возможностями в креслах-колясках.

Обеспечение доступности среды для людей с ограниченными возможностями является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все общество в целом.

Также подпрограммой в 2020 году предусмотрено выполнить мероприятие "Ремонт асфальтового покрытия проезжих частей; ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог; замена бордюрного камня; ремонт дорожных ограждений; ремонт мостов; ремонт и (или) устройство неровностей; ремонт тротуаров".

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Смидовичское городское поселение" Еврейской автономной области.

Для достижения поставленной цели подпрограммой предусмотрено решение следующей задачи:

Задача: развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной инфраструктуры.

Решение основной задачи по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожной инфраструктуры будет достигнуто через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках двух основных мероприятий, а именно:

1) основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения";

2) основного мероприятия "Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов".

Ожидается, что выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать обеспечению безопасности как дорожного движения, так и безопасности граждан на пешеходных переходах и, как следствие, окажет положительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма граждан, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма.

ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий планируется достичь путем реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, выполняемых в рамках основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, направленных на решение задачи подпрограммы, а именно:

Задача - Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной инфраструктуры.

Основное мероприятия: "Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения".

2.Основное мероприятия: «Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов".

Выполнение в полном объеме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, позволит:

- повысить правовое сознание и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- разместить наружную социальную рекламу по тематике безопасности дорожного движения (пилоны, баннеры) в целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения в количестве 5 единиц;

- изготовить печатную агитационную продукцию по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания населения, в количестве 5 единиц;

- провести ежегодные социально-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений городского поселения;

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием, позволит:

- привести проезжую часть асфальтированных дорог к нормативным требованиям после проведения ремонта;

- привести проезжую часть гравийных дорог к нормативным требованиям после проведения ремонта;

- выполнить работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 50 штук;

- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной разметки;

- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной разметки;

- провести ремонт пешеходных переходов в количестве 14 единиц;

- выполнить работы по устройству металлических пешеходных ограждений;

- осуществить ремонт, устройство автобусных остановок в количестве 6 штук;

- выполнить работы по устройству, реконструкции уличного освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 14 штук;

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок; уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог, уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом. И, как следствие, позволит уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2021 годы.

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задачи "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной инфраструктуры", предусмотренной подпрограммой муниципальной программы, необходимо выполнить следующие мероприятия:

**2019 год -** разместить наружную социальную рекламу по тематике безопасности дорожного движения (пилоны, баннеры) в целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения в количестве 5 единиц;

- изготовить печатную агитационную продукцию по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания населения, в количестве 5 единиц;

- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной разметки;

- провести ежегодные социально-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений городского поселения;

**2020 год:**

- привести проезжую часть асфальтированных дорог к нормативным требованиям после проведения ремонта (улицы: Советская, Октябрьская, 30 лет Победы, 40 лет Победы);

- привести проезжую часть гравийных дорог к нормативным требованиям после проведения ремонта (улицы: Кирова, Фестивальная, Дзержинского, Шевчука, Чкалова, Северная, Пионерская, Совгаванская, пер. Амурский, пер. Почтовый);

- выполнить работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 50 штук;

- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной разметки (3000 п.м.);

- провести ремонт пешеходных переходов в количестве 7 единиц;

- выполнить работы по устройству металлических пешеходных ограждений;

- осуществить ремонт, устройство автобусных остановок в количестве 6 штук;

- выполнить работы по устройству, реконструкции уличного освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 8 штук.

**2021 год:**

- провести ремонт пешеходных переходов в количестве 7 единиц;

- провести оборудование пешеходных переходов в близи образовательных учреждений согласно законодательству РФ 4 ед.

(мероприятия являются прогнозными и могут меняться в течении действия муниципальной программы)

Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за реализацией подпрограммы и подготовку необходимой отчетности осуществляет администрация муниципального образования «Смидовичское городское поселение»